# 14.09.2014 - Zápis schůze výboru

přítomni: Přenosil, Tuček, Vaníček

omluveni: -

host: Pavlišče

1) Úklid

úklid 13.9.2014 - nebylo provedeno zcela ideálně

2) Oprava vchodů

čekáme na další nabídky

3) Elektro

Dojde k sepsání požadavků, předáme k oponentuře projektantovi, poté se osloví firmy

4) Vchod 887

propad asfaltu pod schodem řešit zřejmě současně s opravou schodiště

5) Vodafone

Oslovit zástupce firmy CoMplus, zda Vodafone má zájem setrvat na objektu.

6) Holuby

Bodáky instalovány, holubi se přesunuly na místa, kde zatím bodáky nejsou. Bude třeba pokračovat s instalací

7) Klíče

Klíče od poslední místnosti budou v týdnu 15.9.-21.9.

Změny vložek v 887 (mycí kout) budou ještě dořešeny

8) Zemnění koupelen

Dopis bude zaslán v týdnu 15.9.-21.9.

9) Regulace topení

Oslovit Profitherm (p.Kubec v 04/2014 obdržel projekt domu), připomenout problém a požádat o dohled regulace a případné nové nastavení

10) Změna koeficientu měřičů topení

Ponechat nastavení na celý rok, poté požádat Profitherm o modelaci případných změn.

11)  Samoodečet PVK

ověřena funkčnost přístupu na web PVK pod účtem Společenství

Samoodečet provést 31.12.2014 - nejpozději do 2.1.2015 nutno zadat na PVK

12) údržba zeleně

Zpracován pasport zeleně – projdeme co kde ořezat.

13) Servisní vjezd na pozemek

Zkusíme podat žádost o zřízení servisního vjezdu na pozemek se zelení (tzv. připojení)

zapsal Tuček